**DÍA 4: 17-12-12**

1. Se realizó la definición de las tareas y la planificación respectiva del día.
2. Como el número de integrantes del grupo es impar, se decidió realizar los respectivos pares con sus roles:

* 1er Par: alan y abril (programadores)
* 2do Par: Shirley y roberto (programadores)
* 3er Impar: Boris (Scrum Master Day)

T= Teclado

C= Colaborador

S= Scrum Master

**ROTACIÓN DE HOY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nro. Par | INTEGRANTE | 1era JORNADA  17:30-19:00 | 2da JORNADA  19:00-20:30 |
| 1 | Alan Noe Ortega | T | C |
| Amira Abril Veliz Guardia | C | T |
| 2 | Shirley Jhovana Pinto | T | C |
|
| 3 | Boris M.caba perez | S | S |

**CBBA 17/12/12**

**MÓDULOS BUSCADORES Y EDITAR Y ELIMINAR**

**Par1 (ALAN Y ABRIL)**

**¿Qué se va a hacer ahora?**

Modulos buscadores por enlace

1.- Nombre

2.-Descripcion

3.-Direccion

**¿Problemas que se tuvo?**

No hay ninguna dificultad en el desarrollo , pero el tiempo de la reunión prevista que era a las 16 : 00 pm se suspendió a las 17:30pm

**Par2 (SHIRLEY Y ROBERTO)**

**¿Qué se va a hacer ahora?**

**Shirley y Roberto.** Los módulos de las vistas de editar enlace y eliminar

**¿Problemas que se tuvo?**

las dificultades que tuvieron fueron de internet y configuración de las maquinas no se pudo arreglar durante toda la reunión de este dia lunes 17/12/2012

**Par3 (Boris)**

**¿Qué se va a hacer ahora?**

Registrar documentos de la reunión de hoy, sacar fotografías, actualización del backlog, coordinar al equipo de trabajo, facilitar el trabajo de los programadores.

**Feedback**

Las tareas se cambiaron en funciones (Ej.: Eliminar Enlaces, Editar vistas).

Alan y abril buscaron los modelos para luego escoger el modelo que se va escoger el uniforme de la poleras que todos estuvieron de acuerdo para la compra y así estar muy bien uniformados para el día de nuestra defensa de procesos agiles.

**Metas**

Las metas a cumplir hasta este miércoles son:

Tratar de cumplir con la mayor cantidad de practicas XP.