**DÍA 3: 15-12-12**

1. Se realizó la definición de las tareas y la planificación respectiva del día.
2. Como el número de integrantes del grupo es impar, se decidió realizar los respectivos pares con sus roles:

* 1er Par: Roberto y Alan (programadores)
* 2do Par: Shirley y Boris (programadores)
* 3er Par: Abril (Scrum Master Day)

T= Teclado

C= Colaborador

S= Scrum Master

**ROTACIÓN DE HOY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nro. Par | INTEGRANTE | 1era JORNADA  9:00-11:00 | 2da JORNADA  11:00-13:00 |
| 1 | Alan Noe Ortega | T | C |
| Roberto Abán Soliz | C | T |
| 2 | Shirley Jhovana Pinto | T | T |
|
| 3 | Amira Abril Veliz Guardia | S | S |

**CBBA 15/12/12**

**MÓDULOS DIRECTORIOS Y ENLACES**

**Par1 (ALAN Y ROBERTO)**

**¿Qué se hizo el dia anterior?**

**Alan.**

* Registro de Documentación (Reunion diaria, backlog, fotografías y conclusiones).

**Roberto.**

* Implementó: Test del método add , Controlador Directorio.

**¿Qué se va a hacer ahora?**

Modulo directorios: Test del Controlador Directorio, método eliminar.

**¿Problemas que se tuvo?**

Ninguno.

**Par2 (SHIRLEY Y BORIS)**

**¿Qué se hizo el dia anterior?**

**Shirley.**

* Escribió: Test de Controlador Enlace, Método editar.

**Boris.**

* Implementó: Test del método edit , Controlador Directorio.

**¿Qué se va a hacer ahora?**

Modulo enlace: editar enlace

**¿Problemas que se tuvo?**

No vino Boris el compañero de Shirley, falta injustificada no aviso a ningún integrante del equipo.

En la maquina de Shirley el internet no funciona, problemas en la configuración.

**Solución**

Se dará una llamada de atención a Boris, si falta nuevamente estaría fuera del equipo, además debe compensar al equipo (galletitas).

En cuanto a la maquina de Shirley este fin de semana será formateada.

**Par3 (ABRIL)**

**¿Qué se va a hacer ahora?**

Registrar documentos de la reunión de hoy, sacar fotografías, actualización del backlog, coordinar al equipo de trabajo, facilitar el trabajo de los programadores.

**Feedback**

Las tareas se cambiaron en funciones (Ej.: Eliminar Enlaces, Editar Directorios).

No se decide sobre el diseño de las poleras que nos representara al equipo el día miércoles.

Un poco de molestia en el equipo por la falta injustifica de Boris, no aviso a ningun integrante del equipo.

**Metas**

Las metas a cumplir hasta este miércoles son:

Tratar de cumplir con la mayor cantidad de practicas XP.

**Vestimenta**

Se definió que Alan se encargara de diseños de las poleras y las propuestas serán presentadas el día lunes al equipo.